Journal de bord n°1

Groupe : Jackie/Khalil/Fedi/Jessica

Sujet : Site web multijeux

Date : 13/03

Séance n°1

# Préparation (temps en minutes : 15)

Objectifs de la séance

Commencer a faire l’index pour choisir le jeu ainsi que l’index des jeux

# Déroulement de la séance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches prévues | Temps estimé | Réalisé par ? | Tâche réalisée ? En combien de temps ? |
| Creer l’index, mettre des boutons et un choix de jeu | 30 min | Khalil | Oui, en 25 min |
| Creer les pages index des jeux et rajouter les outils necessaires au fonctionnement du jeu (boutons...) | 1h | Jackie, Fedi, Jessica, Khalil | Oui, en 1h30 |
| Tester tout ce qu’on a fait et resoudre les potentiels problemes | 30 min | Jackie, Fedi, Khalil | Oui, en 35 min |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Bilan

Difficultés rencontrées

Reussir a deplacer les boutons et styliser la page au minimum

Solutions proposées

CSS