Journal de bord n°3

Groupe : Jackie/Khalil/Fedi/Jessica

Sujet : Site web multijeux

Date : 20/03

Séance n°3

# Préparation (temps en minutes : 15)

Objectifs de la séance

Finir le jeu des enigmes

# Déroulement de la séance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches prévues | Temps estimé | Réalisé par ? | Tâche réalisée ? En combien de temps ? |
| Tester si tout fonctionne encore bien et si non, regler les problemes | 10 min | Khalil, Fedi | Oui, en 15 min |
| Rajouter les boutons de verifications et barre pour entrer la reponse | 2h | Khalil, Fedi | Oui, en 2h |
| Tester s’il y a des bugs et si oui les resoudre | 30 min | Khalil, Fedi | Oui, en 20 min |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Bilan

Difficultés rencontrées

Executer du code lorsque la page s’est chargée

Solutions proposées

document.addEventListener(‘DOMContentLoaded’, function () {// code here})