Journal de bord n°9

Groupe : Jackie/Khalil/Fedi/Jessica

Sujet : Site web multijeux

Date : 30/04

Séance n°9

# Préparation (temps en minutes : 15)

Objectifs de la séance

Finir le pendu

# Déroulement de la séance

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches prévues | Temps estimé | Réalisé par ? | Tâche réalisée ? En combien de temps ? |
| Voir si aucun bug n’est apparu | 20 min | Khalil,  Fedi | Oui, en 20 min |
| Faire fonctionner l’affichage du mot caché | 30 min | Khalil | Oui, en 1h |
| Faire fonctionner le button et le remplacement des lettres fausses et bonnes | 1h | Khalil,  Fedi | Oui, en 2h |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Bilan

Difficultés rencontrées

Remplacer des lettres dans un mot avant de decouvrir que les string en JS ne supportent pas l’assignement comme les listes

Solutions proposées

Une fonction dédiée